Ethiopian Catholic Church

Apostolic Prefecture of Robe

Hawaasa Kiristaana Kaatolikii Roobee

au? ‰„K=‰©ƒ u?}¡`e+Á”

Date;  29 Settembre 2012

Prot. N°; Ro12/050

TITOLO DEL PROGETTO

Nuova Missione Cattolica ad Hardaita (Asasa)

Nazione: Etiopia

Stato: Oromiya

Zona: West Arsi

Provincia: Asasa

Villaggio: Hardaita

Circoscrizione Religiosa: Prefettura Apostolica di Robe

Responsabile del Progetto: Mons. Angelo Antolini, Prefetto Apostolico

- PRESENTAZIONE  DELL’ORGANIZZAZIONE

La Prefettura Apostolica di Robe è stata eretta con decreto Pontifico l’11 di Febbraio di questo anno 2012, dallo smembramento del Vicariato di Meki.  Angelo Antolini, frate Cappuccino della Vice Provincia Etiopica, originario delle Marche, è stato nominato primo Prefetto Apostolico.

Nella Prefettura sono presenti tre frati Cappuccini Etiopici a Kofale, un prete diocesano fidei donum di Bari a Dodola, due sacerdoti diocesani locali a Robe ed il Prefetto Apostolico a Robe. A Kofale sono presenti quattro Suore Francescane Missionarie di Cristo e a Goba quattro suore Missionarie della Carità (di Madre Teresa).  In Addis collabora con la Prefettura una missionaria laica della Diocesi di Roma.

Nonostante la realtà davvero  minuscola della nostra Chiesa Cattolica, che muove i suoi primi passi indipendenti dal Vicariato di Meki, già abbiamo da gestire 5 scuole primarie e 9 asili infantili.

Le autorità locali, pur in un contesto Islamico hanno un grande rispetto e ammirazione per la nostra Chiesa, soprattutto perché rifugge da ogni proselitismo e mostra il volto amoroso di Dio verso i più poveri senza distinzioni di religione, estradizione sociale o etnica. E’ la nostra scelta prioritaria.

Per questo richiedono la nostra presenza in nuove città. E’ il caso di Hardaita, un villaggio a 15 km dal capoluogo di Provincia che si chiama Asasa. Le autorità del villaggio hanno chiesto con insistenza alle autorità Provinciali che potessimo aprire un centro missionario con Asilo, Centro di Promozione femminile e la nostra Chiesa con annessa la residenza del sacerdote. Come poter rifiutare una occasione di presenza così importante in un villaggio dove tutti sono mussulmani?

- SITUAZIONE GEOGRAFICA E POLITICA

Il territorio della nuova Prefettura è di 106 mila chilometri quadrati, su due Stati Regionali: Oromia e Somali. Gli abitanti sono di due etnie: Oromo e Somali in totale 3.5 milioni.

Asasa è capoluogo di Provincia, una delle dodici della Zona West Arsi, con 25 mila abitanti. Il territorio della Provincia ha una superficie  di 1.147,90 km2 , con una popolazione di 210.326 e una densità di 183,3 per km2. Tutto il territorio si trova in una immensa pianura molto fertile, coltivata a grano e pascolo, a 2.400 mslm.

Per arrivare ad Asasa da Addis Abeba si procede verso Sud fino a Shashamanne per 250 km, poi si prosegue in direzione Est per 70 km e, due km prima di arrivare a Dodòla, si prende a sinistra per altri 20 km. Il Villaggio ed il Collegio di Hardaita sono a 15 Km da Asasa.

Vicino ad Hardaita  c’è un Collegio di Agraria con più di duemila studenti provenienti da tutte le parti dell’Etiopia ed alcune decine di essi sono cattolici e bisognosi di assistenza spirituale. L’opportunità di prima evangelizzazione che ci viene offerta è di quelle che non vanno perse. Le Chiese sorelle che ci sostengono alla frontiera dell’evangelizzazione debbono fare ogni sforzo, senza paura, in uno slancio di carità e giustizia, perché la Chiesa, il Corpo del Signore, si faccia presente, come segno e lievito di vita nuova in un contesto non cristiano. Unendo le forze di tanti nessuno darà tanto da farsi povero e nessuno darà poco da sentirsi inutile.

- INTERVENTO

a- Asilo: 1.100.000 ETB/22.0= 50.000 Euro

b- Cappella: 374.000 ETB/22.0= 17.000 Euro

c- Attività di Promozione Femminile: 330.000 ETB/22.0= 15.00 Euro

d- Abitazione Sacerdote: 264.000 ETB/22.0= 12.000 Euro

e- Infrastrutture(recinzione, accesso, acqua, ecc.): 220,000 ETB/22.0= 10.000 Euro

Costo Complessivo del Progetto: 2.288.000 ETB /22.0 = 104.000 Euro

- BENEFICIARI

Diretti beneficiari del Progetto: 4.000 abitanti del Villaggio

Studenti del Collegio Agrario

- SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO

# Le autorità locali del villaggio di Hardaita (4.000 abitanti)  hanno già messo a disposizione un ettaro di terreno per le costruzioni e sono disposte a darci altri due ettari di terreno per coltivazioni sperimentali con cui poter mantenere, almeno in parte, le spese di gestione dell’asilo infantile.

# Attività di promozione femminile auto sostenibile

# Attività del sacerdote a carico della Prefettura

- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO

Terreno offerto dalle autorità locali

Progettazione e direzione lavori a carico della Prefettura

- ASPETTATIVE IN RIFERIMENTO AL PROGETTO

- Promozione auto sostenibile della donna

- Inserimento nel lavoro degli studenti di agraria nel terreno donato dalle autorità locali

- Coinvolgimento delle autorità locali nell’azione di sviluppo dell’agricoltura

- Partecipazione del volontariato proveniente dall’Italia. Inserendosi nella realtà Islamica favoriscono il dialogo interreligioso

- Assistenza spirituale agli studenti cattolici della scuola di agraria e possibile inserimento nelle coltivazioni sperimentali

- Nascita di una comunità cattolica in un contesto prevalentemente mussulmano nel rispetto della cultura locale senza aneliti di proselitismo, ma attraverso la carità effettiva.

Con gratitudine,

Mons. Angelo Antolini, ofm. Cap.

Prefetto Apostolico di Robe

- Allegato 1- Planimetria della nuova Missione Cattolica ad Hardaita

- Allegato 2- Breve quadro della nuova Prefettura di Robe